Uchwała Nr 14/06

Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 27 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa ulic w mieście Kłodawa” w latach 2006 -2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441/

Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 275/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa ulic w mieście Kłodawa” w latach 2006 -2008.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wstrzymuje się realizację inwestycji w 2006 roku.”

2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Źródłem pokrycia zobowiązań w latach 2007 i 2008 będą środki własne gminy pochodzące z 	podatku od nieruchomości oraz środki pochodzące z budżetu państwa i strukturalnych 	programów operacyjnych.”

3. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„Rozpoczęcie procedury przetargowej może nastąpić po zawarciu umowy o dofinansowanie 	tego zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Jaroniewska

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie

Nr14/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulic w mieście Kłodawa” w latach 2006 -2008 zostało zaplanowane do realizacji na lata 2005 – 2008. W roku 2005 zostały wykonane czynności przygotowawcze, opracowano projekt budowlany przedsięwzięcia oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z pozwoleniami na budowę.

Zakładano finansowanie inwestycji przy jej dofinansowaniu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jednak z przyczyn niezależnych od gminy projekt nie uzyskał dofinansowania i w związku z tym należało zawiesić realizację inwestycji w 2006 r. nie posiadając pełnego zabezpieczenia finansowego realizacji całości inwestycji.

Z uwagi na fakt, iż funkcjonowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostało zakończone a środki unijne będą w 2007 r. rozdysponowywane w ramach nowego programu o nazwie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny koniecznym jest również dokonanie stosowanej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 275/06 z dnia 28 lutego 2006 r.